Señora, Deinnys Carreño García y señor Alexander, Medina
Propietarios - Siete Store

Ubicada en la Calle 15 Av 1 Local 2, Barrio Ospina Pérez

Asunto: Carta de Compromiso para el desarrollo de la plataforma web de Siete Store

Respetada señora Deinnys y señor Alexander:

Por medio de la presente, nosotros, Camilo Bonett, Sebastián Basto Carreño y Jeison Clavijo, estudiantes de la materia Desarrollo Orientado a Plataformas de la Universidad de Pamplona, nos dirigimos a usted para formalizar los acuerdos alcanzados respecto al proyecto de desarrollo de la plataforma web para su negocio Siete Store.

A continuación, detallamos los compromisos que adquirimos como equipo y lo que usted, como cliente, puede esperar de este proyecto.

1. Compromiso del equipo de trabajo

Nos comprometemos a desarrollar una plataforma web funcional para la gestión de ventas, inventario y reportes de Siete Store. Esto significa que, al finalizar el proyecto, su negocio contará con una herramienta digital que le permitirá:

- Registrar las ventas de forma rápida, seleccionando los productos por nombre, talla o color, y generando un recibo o comprobante para el cliente.

- Administrar el inventario de su tienda: podrá agregar nueva ropa, modificar precios, eliminar productos que ya no se vendan, y el sistema llevará el control automático de lo que hay en existencia.

- Consultar reportes básicos para la toma de decisiones, como saber cuáles son los productos más vendidos, cuándo hay existencias bajas (para hacer pedidos a tiempo) y ver el historial de ventas por fechas.

La plataforma funcionará en el internet mediante una página web y estará diseñada para que sea fácil de usar, pensando en que usted y sus empleados puedan aprender a manejarla rápidamente, sin necesidad de ser expertos en tecnología.

2. Condiciones para que usted (el cliente) dé por recibido el sistema

Para que no queden dudas sobre cuándo el proyecto está terminado y funcionando, acordamos que usted aceptará la plataforma como completa únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Lo que la plataforma debe poder hacer

1. Usted o un empleado podrán agregar un producto nuevo (por ejemplo: "Jeans Dama Talla M") y este aparecerá disponible para la venta de inmediato.

2. Al realizar una venta de varios productos, el sistema calculará el total correctamente y, al finalizar, el inventario se descontará solito (sin que usted tenga que andar borrando o contando manual).

3. Si buscan, por ejemplo, la palabra "camisa", el sistema mostrará todas las camisas disponibles, y se podrán filtrar por talla o color para encontrar rápido lo que el cliente pide.

4. Al terminar una compra, se generará un recibo o comprobante (en pantalla y con opción a imprimirlo) que muestre la fecha, los productos, los precios y el total pagado.

5. Usted podrá entrar a una sección de reportes y ver, por ejemplo, "los 5 productos más vendidos esta semana" o "qué productos tienen menos de 5 unidades en stock" para saber cuándo hacer pedidos.

6. Un empleado que nunca haya usado el sistema, después de una explicación corta (de unos 5 minutos), podrá completar una venta sin ayuda en menos de 3 minutos.

7. Solo usted (o las personas que usted autorice con usuario y contraseña) podrán entrar a las partes importantes como el inventario, los reportes o la configuración. Los empleados que solo atienden al público no podrán hacer cambios accidentales.

3. Lo que NO incluye este proyecto (para que no hayan malentendidos)

Para ser claros y transparentes, es importante que usted sepa que este proyecto no incluye:

- Una tienda virtual para vender por internet (eso sería una segunda etapa en el futuro).

- Facturación electrónica con validación de la DIAN (aunque se genera un recibo, no es una factura legal).

- Módulos complejos como nómina de empleados, contabilidad o proveedores (el enfoque es ventas, inventario y reportes básicos).

Lo que acordamos es un primer paso sólido para digitalizar el día a día de la tienda. Si en el futuro quiere expandirlo, ya tendrá una base funcionando.

4. Plazo y forma de trabajo

El proyecto se desarrollará durante el semestre académico, con entregas parciales cada mes (aproximadamente). Nos comprometemos a mantenerla informada de los avances y a mostrarle versiones funcionales para que usted pueda ir viendo el progreso y haciendo sugerencias.

5. Aceptación y firmas

Agradecemos su confianza en nosotros como equipo de trabajo. Quedamos atentos a cualquier duda o ajuste que considere necesario. Si está de acuerdo con lo aquí expresado, le solicitamos firmar la presente carta como constancia de los acuerdos alcanzados.

Atentamente,							Firma

Analista de requisitos: Sebastian Basto	 		______________________________________

Gestor del proyecto: Jeison Clavijo			______________________________________

Diseñador de interfaz: Camilo Bonett 			______________________________________

Aceptado por:

Deinnys Carreño García					______________________________________

C.C. 60446696

Alexander Medina						______________________________________

C.C. 1005000351

Propietarios - Siete Store